附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称： 岳阳市政务服务中心电子政务外网扩容改造（含雪亮工程政务网线路）项目

项目单位：      岳阳市政务服务中心

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020年 6月9日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 季传志 | 联系电话 | 13975033770 |
| 项目地址 | 岳阳市政务云中心 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2019年 8月起至 2020 年5月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 369 | 实际到位资金 （万元） | 369 | 实际支出 （万元） | 207 | 结余 （万元） | 162 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 369 | 市财政 | 369 | 市财政 | 207 | 市财政 | 162 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 建设费用和一年网络租赁费用 | 207万 | 2019年12月48# |  |
| 支出合计 | 207万 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 满足雪亮工程及其他新增应用对外网带宽的升级需求。满足电子政务外网新增接入点位的需求。对互联网出口安全优化及升级。建设政务外网综合运行管理平台。 | 费用支出到位，资金管理合理，2019年度电子政务外网扩容升级完成设备安装调试，将现有10M网络升级至100M，其中雪亮工程相关单位（不超过30家）满足1000M接入需求，新增接入单位60家 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 新增单位 | 50 | 60 |
|  |  | 质量指标 | 网络升级至100M | 100M | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 | 12个月 | 9个月 |
|  |  | 成本指标 | 总费用不超过369万 | 369万 | 已完成 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | 94% | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 谢芳茂 | 副主任 | 市政务服务中心 |  |
| 季传志 | 科长 | 市政务服务中心 |  |
| 黎朝阳 | 副科长 | 市政务服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 1、项目背景 我市的电子政务外网（一期）始建于2011年，建成后，在纵向方面上连到省政府，向下延伸到岳阳市各区县；横向方面主要连接了市委、市政府、市人大、市政协及公安、城管、工商、税务等103家单位；在应用方面有效承载了覆盖全市的12345热线、数字城管、网格化公文流转等一系列电子政务应用系统。 电子政务外网建成后，虽然在很长一段时间内，满足了我市的信息化需求，但随着市政务云的建成，需接入政务外网的单位增多，以及按照国家相关要求，雪亮工程也将要承载到政务外网之上，现有政务外网资源已经饱和，不能满足未来信息化业务发展需求。此外，电子政务外网在安全方面也不能适应现有需求，因此需对已有的电子政务外网进行升级改造工作。 2、项目的政府采购工作 项目的采购为公开招标方式，分为2个包，其中： 包1的主要内容：满足雪亮工程及其他新增应用对外网带宽的升级需求、满足电子政务外网新增接入点位的需求、对互联网出口安全优化及升级和建设政务外网综合运行管理平台等。包1的中标公司为岳阳电信，中标价格为345万。 包2的主要内容：电子政务内网转外网的部分线路及增加1G互联网出口。包2的中标公司为岳阳移动，中标价格为24万。 4、项目的建设工作 本项目于2019年9月正式启动建设工作，至2020年5月底，项目整体通过了外场施工、内场调试、初步验收、试运行、竣工验收等阶段，承建单位与业主单位、监理单位通力配合，大力协助，克服了诸多困难，较好的完成了项目建设工作。 二、项目资金使用及管理情况 本项目总投资为369万元，其中包1为345万元，包2为24万元。目前包1已支付207万元，包2已未支付。 三、项目组织实施情况 项目的建设、使用、管理方为岳阳市政务服务中心。 2019年8月21日，项目招标； 2019年9月，启动项目建设； 2020年5月，完成项目建设工作。 （1）外网接入层的线路升四、综合评价情况及评价结论 项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。 五、项目主要绩效情况分析 级和扩容，以及汇集层、核心层的升级，满足现有应用及雪亮工程接入的需要。 （2）外网网络安全建设，对互联网出口安全设备进行升级，满足抵御当前互联网环境中各种攻击的要求。 （3）岳阳电子政务外网运行管理平台的建设，适应现在网络维护的需求。 （4）互联网网络出口扩容，满足单位互联网访问和网站互联网服务能力。 六、主要经验及做法、存在问题和建议 1、电子政务外网平台建设技术含量高、工程投资大、涉及面广，不可能一蹴而就，必须在具有全局观念的总体规划指导下，按计划、分步骤的来进行。要实事求是地分析现状，熟悉和了解技术的发展趋势，合理分配有限的资金，在遵循总体规划的前提下，确定切合实际的软硬件配置方案，制订短、中、长期相结合的分步实施计划，以实现降低工程建设风险，提高资金使用效率的目的。 2、电子政务外网平台建设范围广、规模大，要在统一规划标准的指导和约束下，明确省、市、县平台之间、平台与部门网络之间的相互关系，分工负责，分级负责。 3、外网平台的建设，是一项基础工程，要在较长时间内发挥作用。所以，技术方案要有前瞻性，要与我市信息化建设的发展目标相一致，同时，要充分考虑岳阳的具体实际，既要技术先进、符合主流，又要结合实际，实用优先，不片面追求国外最新技术和设备。 4、安全可靠是建设外网平台基本条件，也是保证外网平台正常运转的基础，也是电子政务得以实施的第一要素。在技术方案中应采用整体安全策略，不仅仅是纯粹的安全技术，也不是简单的安全产品的堆砌，必须紧密结合电子政务业务的具体应用，严格遵照国家、省的有关规定，制定恰当的安全策略，保证应有的安全预算，配置相应的安全设备，建立必要的安全管理机制和规章制度，确保网络平台的安全。 5、在外网平台建设过程中要充分考虑现有资源、特别是网络基础设施的整合利用，要依托现有基础条件，发挥现有系统、设备的作用，节约建设资金，力求高效率、低成本推进外网平台建设。 （七）附件

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。